Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra1

| Ajánlat kérő | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Iktatószáma:……………………………./2020. ügyintéző: |
| --- | --- |
| Adószám: | 15493950-2-41 |
| Cégszerűen képviseli: | Zakar Gergely |
| Az ajánlat megtételéhez szükséges információk | műszaki vezető: Kertész Tamás, e-mail: kertesz.tamas@bmszki.hu +36 30 752 2194 |

Kérem árajánlatukat az alábbi építési beruházásra:

1. Szükséges munkák:

Az épületben lévő anyaotthon, feletti 1., 2. emeleti és alatti beíró vizesblokk (WC, fürdő) helyiségein keresztül menő lefolyócső, nyomócső meghibásodás (ázás) miatti bontás-vízszerelés utáni helyreállítás. Az összes szükséges, ázás utáni helyreállítási munkák elvégzését kérjük. Ezen belül festés, olajlábazat készítés, vakolás, betonozás, állmennyezet készítés, rabic készítés, vízszigetelés, burkolat bontás, burkolás, vakolat leverés, kaparás, glettelés, penész gátló felhordás, járulékos munkákkal, minden bontási anyag (építési törmelék, sitt, stb.) maradéktalan elszállításával.

A felújítási munkákat úgy kell végezni, hogy az intézmény rendeltetésszerű használatát ne befolyásolja, ezért a munkavégzések ütemezését minden esetben a helyszíni gondnokkal egyeztetni kell.

Az építési beruházás (felújítás) teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 30 nap. A pontos dátum a Vállalkozási szerződésben kerül meghatározásra. Vállalkozási szerződést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően tudjuk megkötni.

A teljesítés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Feltételek:

- Részajánlat nem tehető.

- Az ajánlatkérő a helyszínen, 2020. június 19.-én, délelőtt 1000 órakor műszaki bejárást tart.

- Az ajánlat hiánypótlása nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat. Az 1. sz. melléklet (2oldal) szerinti költségvetési kiírás tételeit kell beárazni. Az ajánlatadó részéről esetlegesen felmerülő egyéb tételek költségeit is ebben kell beárazni.

- Az Ajánlatkérő az építési beruházási eljárást – indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.

- 4. Az Ajánlatkérő a részére legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Ajánlattevővel köt Vállalkozási szerződést, mely tartalmazza a munkaterület visszavétele után, az épület teljes használatbavételi lehetőségét.

Az ajánlati határidő lejártáig (2020 június 22. 10 óra) Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja, illetve módosíthatja. Előbbiről írásbeli értesítést, utóbbi esetben új ajánlati felhívást küld valamennyi ajánlattevőnek.

Eredményes eljárás esetén az építési beruházás szerződéskötésének határideje: a vállalkozási szerződést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően tudjuk megkötni.

6.   A beszerzésről a döntés meghozatalára az igazgató jogosult.

7.  Az Ajánlatkérő, továbbiakban Megrendelő képviselője, az általa igazolt teljesítést követően fogadja be az Ajánlattevő, továbbiakban Vállalkozó számláját. A teljesítés ellenszolgáltatását, a számla átvételétől számított 30 napon belül Megrendelő átutalja a Vállalkozó bankszámlájára.

8.  A Megrendelő kötelezettségei:

Amennyiben a Megrendelő az ellenszolgáltatás átutalásával késedelembe esik, a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot köteles megfizetni (átutalással) a Vállalkozó részére.

9.  Vállalkozó kötelezettségei:

a, A Vállalkozó a vállalkozás folyamán felmerült, a munkavégzés minőségét, eredményes teljesítését veszélyeztető, akadályozó tényezőről a Megrendelő képviselőjét köteles 24 órán belül írásban tájékoztatni.

b. A mennyiségi – minőségi átvételkor a Megrendelő által észrevételezett esetleges hibákat, a Vállalkozó késedelem nélkül, külön térítés nélkül köteles kijavítani.

c. A Vállalkozó az elvégzett munkákra, a beépített anyagokkal együtt, az átadástól számított minimum 5 év időtartamra szavatosságot és jótállást vállal. A Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a teljesítése minden vonatkozásban eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt kritériumoknak.

d. A Vállalkozó a megrendelés értékének megfelelő mértékben felelős a Megrendelőnek okozott kárért, hibás, nem megfelelő teljesítésért.

10.  Az ajánlatok benyújtása:

Az árajánlatot cégszerűen aláírva 1 példányban, 2020. június 22-én délelőtt 10 óráig (beérkezési idő) lehet benyújtani: a 1134 Budapest, Dózsa György út 150. sz. 100. szoba, központi telephelyen, személyesen, zárt borítékban, munkanapokon 8.30- 12 óra között a fenti címen lévő titkárságon, vagy postán, a fenti címre elküldeni.

A borítékon szerepelnie kell: „BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Lefolyócső- Nyomócső vízszerelés (ázás) utáni helyreállítás” Továbbá, hogy: „a beérkezési határidő előtt nem felbontható!”

Az Ajánlattevő az ajánlattal együtt köteles benyújtani:

1. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megismerte és elfogadta az ajánlati felhívás feltételeit, 2. cégjegyzék számát, adószámát, bankszámla számát, a kapcsolattartójának elérhetőségi adatait (név, telefonszám, e- mail, postázási cím)

Eredményhirdetés:

Az ajánlatok bontása: 2020. június 22-én délután 1300 óra, 1134 Bp. Dózsa György út 150. I.em.104. Az ajánlatok bontásán jelenlévők: 3 fős bíráló bizottság. Eredményhirdetés határideje: 2020. június 23-én írásban (e- mailben történő feladás)

Budapest, 2020. ………...

………………………………..

Zakar Gergely

igazgató

Közzététel:

www.bmszki.hu, 2020…………….……….